Inwestycje miejskie
w tym współfinansowane z programów europejskich.
1. W 2012r. kontynuowany jest projekt nie inwestycyjny „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” .                      W ramach tego projektu Gmina Sławków realizuje obecnie :
· Dostawę i zainstalowanie oraz podłączenie do sieci elektrycznej  58 zestawów komputerowych składających się z komputera stacjonarnego, monitora, myszki i klawiatury komputerowej oraz listwy przeciwprzepięciowej, wyposażonych w system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe oraz podłączenie komputerów do domeny, założenie kont użytkowników w ilości dostarczanych komputerów. Zestawy komputerowe przeznaczone są do zainstalowania w gminnych jednostkach oświatowych : 

	l.p.
	Nazwa jednostki organizacyjnej
	Liczba komputerów
	Liczba drukarek
	Liczba serwerów
	dodatkowo

	1
	Szkoła Podstawowa 

ul. Browarna 55

(http://bip.slawkow.pl/index.jsp?bipkod=/016/006/001)
	15 szt.
	1 szt.
	1 szt.
	-

	2
	Zespół Szkół 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4

(http://www.zs.slawkow.pl)
	18 szt.
	1 szt.
	1 szt.
	- 19 licencji Net suport school na komputery i serwer,

- 19 licencji Logomocja na komputery i serwer

	3
	Świetlica środowiskowa przy ul. Browarnej 55 – filia Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Bedzinie (http://osrodekwspierania.prv.pl/gl.htm)
	3 szt. 
	-
	-
	połączenie komputerów we wspólną sieć LAN

	4
	Świetlica Środowiskowa

przy ul. Kościelnej 26

(http://www.swietlica.slawkow.pl)
	10 szt.
	1 szt.
	1 szt.
	połączenie komputerów we wspólną sieć LAN

	5
	Czytelnia internetowa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4

(http://bip.slawkow.pl/index.jsp?bipkod=/016/009/001)
	8 szt.
	-
	-
	oferent podłączy do istniejącej sieci 

	6
	Schronisko młodzieżowe ul. Niwa 45

(http://www.schronisko.com.pl)
	4 szt.
	1 szt.
	-
	połączenie komputerów we wspólną sieć LAN 


· Dostawę i zainstalowanie oraz podłączenie do sieci elektrycznej  3 serwerów komputerowych składających się z jednostki centralnej, monitora, myszki i klawiatury komputerowej oraz listwy przeciwprzepięciowej, wyposażonych w system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe, oraz konfiguracja pracy w domenie .

· Dostawę i zainstalowanie oraz podłączenie do sieci elektrycznej 3 drukarek laserowych oraz jednej drukarki kolorowej atramentowej.

Termin wykonania zadania – do 10 grudnia 2012r.

Całkowity koszt zadania : 1.200.000,00 zł

Do miesiąca października wydatkowano 495 394 zł z tego z budżetu Miasta 74 309 zł , ze środków zewnętrznych tj. unijnych i budżetu państwa 421 085 zł.
2. Obecnie zakończyliśmy zadanie „Budowa drogi z poboczem na ul. gen. Wł. Sikorskiego i ul. PCK na odcinku między ul. Obr. Westerplatte a ul. Zawalną w Sławkowie” , objęte dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 7: Transport, Poddziałanie 7.1.2.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
      W ramach realizacji tego projektu wykonano:

Ulica gen. Wł. Sikorskiego -  nr 665087 S , ul. PCK  - nr 665051 S zgodnie z numeracją dróg gminnych na terenie Gminy Sławków. Długość ul. Gen. Wł. Sikorskiego 313,55 m, długość   ul. PCK 238,25 m. 

Prace obejmują:
· roboty rozbiórkowe, 
· wykonanie nawierzchni ulic, 
· wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych, wjazdów oraz zatok autobusowych z kostki brukowej kolorowej,
· wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej,
· zabudowa krawężników i obrzeży betonowych,
· zagospodarowanie zielenią i małą architekturę. 
· prace geodezyjne – obsługa geodezyjna realizacji zadania,
· organizacja ruchu w trakcie realizacji robót i docelowa.
Szerokość użytkowa drogi wynosi 5,5m natomiast chodnika 2m. 

Całkowita długość wybudowanej drogi ul. gen. Sikorskiego 313,55 m. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Obr. Westerplatte do skrzyżowania z ul. 23 Stycznia chodnik wydzielono od jezdni pasem zieleni szerokości 3m, w dalszej części chodnik przylega do jezdni i jest rozgraniczony krawężnikiem 15x30cm.  

Przy ul. Gen Sikorskiego wykonano dwie zatoki autobusowe długości 54m przy czym skos wjazdowy wynosi 1:8, a wyjazdowy 1:4. Zaprojektowano również trzy przejścia dla pieszych. Przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. 23 Stycznia zostaną wmontowane stalowe balustrady ochronne w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Zatoki autobusowe o nawierzchni                      z kostki betonowej gr. 8cm. Zatoki zostaną od drogi ograniczone krawężnikiem najazdowym 15x22cm. 

Termin zakończenia wszystkich prac  zgodnie z zawartą umową – 30 września 2012r. Odbiór robót nastąpił w dniu 28 września 2012r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowo – Transportowe „HANDREM” z siedzibą 32-552 Płaza ul. Role 4.

Całkowity koszt zadania : 1.928.236 zł, z czego  na dokumentację wydatkowano w latach ubiegłych 74 420 zł. Do końca października 2012r. wydatkowaliśmy kwotę ok. 1.300.000,00 zł, pozostała kwota zostanie zapłacona do 15 listopada, gdyż w tym dniu upływa termin rozliczenia się z Urzędem Marszałkowskim z otrzymanych środków.

3. Kolejnym zadaniem ale już pozainwestycyjnym, współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych było zadanie związane z dostawą pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej. Pomoce dydaktyczne przeznaczone są do przeprowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, do przeprowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, do przeprowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci  z zaburzeniami rozwoju mowy.
Całkowity koszt zadania wynosi około 62 tyś.zł, z czego do miesiąca października 2012r. wydatkowano około 43 tyś. zł. Miasto nie ponosi żadnych kosztów.
4. Wykonano  instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń zaplecza kuchennego i kuchni jak i pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w Przedszkolu Miejskim w Sławkowie. Modernizacja Przedszkola Miejskiego została podzielona na etapy. Do tej pory wykonano wymianę instalacji elektrycznej, montaż kotłów gazowych i remont kotłowni. Obecnie przebudowana została wentylacja mechaniczna . Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UWENT-POL” Jerzy Kieliś z siedzibą  w Jędrzejowie. Prace zostały zakończone                                         i odebrane 4 października 2012r., wartość wykonanych robót 86.686,71 zł brutto.
5. Na płycie Rynku zamontowany został infokiosk – elektroniczny punkt informacji dla mieszkańców i turystów. Zadanie zrealizowane przez Polską Organizację Turystyczną                           w porozumieniu ze Śląską Organizacją Turystyczną. Koszt zadania 9.963,-zł. Miasto pokryło jedynie koszt projektu i wykonania umocowania oraz ubezpieczenia.
6. W trakcie przebudowy ul. PCK zaszła pilna konieczność wymiany sieci wodociągowej żeliwnej Ø 200 mm od ul. Zawalnej do osiedla PCK. W trakcie wymiany Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał również wymiany wszystkich przyłączy wodociągowych. Koszt zadania 75.000 zł .
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